TontinesApp

Cahier de charges — User Stories & Sprints

MVP 3 mois · 6 sprints de 2 semaines · 50 User Stories

Version 1.0 · Mars 2026

# 1. Attributs du projet

| Identification du projet |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nom du produit | TontinesApp | Nom de travail |
| Vision | Digitaliser la tontine africaine pour éliminer les fraudes et créer un score crédit inclusif |  |
| Version MVP | v1.0.0 |  |
| Date début | Semaine 1 — J1 | À définir selon disponibilité équipe |
| Date fin MVP | J84 — fin Sprint 6 | 12 semaines calendaires |
| Chef de projet | À définir | Product Owner + Scrum Master |
| Équipe & Rôles |  |  |
| Dev Backend | 1 dev senior ASP.NET Core / C# | Fullstack si possible |
| Dev Mobile | 1 dev React Native | Peut faire Next.js aussi |
| Product Owner | Porteur du projet | Valide les US et critères |
| Design UX | Non dédié MVP | Figma templates existants |
| Testeurs beta | 5–10 membres pilotes | Recrutés en semaine 6 |
| Stack technique |  |  |
| Backend | ASP.NET Core 8 Web API, C# 12 | Modules : Tontine, Paiement, Auth, Notif |
| ORM / BDD | Entity Framework Core 8 + PostgreSQL 16 | Migrations code-first |
| Cache | Redis 7 (Azure Cache) | Sessions, rate limit, blacklist JWT |
| Jobs asynchrones | Hangfire (PostgreSQL backend) | Crons SMS, outbox processor |
| CQRS / Events | MediatR 12 | In-process, pas de bus externe au MVP |
| Auth | JWT Bearer + Refresh Token | BCrypt pour hash mots de passe |
| Mobile | React Native 0.74 + Expo SDK 51 | Android 8.0+, iOS phase 2 |
| Frontend web | Next.js 14 (App Router) | Dashboard admin + landing page |
| SMS / USSD | Africa's Talking API | Orange, Moov, Telecel BF |
| Mobile Money | Africa's Talking Payment API | Orange Money en priorité |
| Infra | Azure VM B2s (2 vCPU, 4GB RAM) | ~15€/mois |
| Conteneurisation | Docker Compose (dev + prod) | Pas de Kubernetes au MVP |
| CI/CD | GitHub Actions | Build → Test → Deploy sur push main |
| Monitoring | Prometheus + Grafana | Dashboards : API, SMS, DB |
| Logs | Serilog → stdout → Azure Log Analytics |  |
| Secrets | Azure Key Vault | Connection strings, clés API |
| Contraintes & Hypothèses |  |  |
| Budget infra | < 50€/mois | VM + Redis + domaine |
| Budget SMS | Africa's Talking prepaid | ~0.02€ / SMS au Burkina |
| Réglementation | Conforme BCEAO (pas de licences EME requises au MVP) | Vérifier avant les micro-prêts |
| Données | Stockées en Europe (Azure West Europe ou Azure Nigeria) | RGPD-compatible |
| Langue | Français uniquement au MVP | Dioula / Moore en phase 2 |
| Connexion | App doit fonctionner en 3G lente | Pagination, images légères |
| Offline | Lecture seule en mode hors-ligne | Paiements nécessitent connexion |
| Définition of Done (DoD) |  |  |
| Code | PR approuvée, tests unitaires, pas de warning SonarQube | Minimum 70% coverage sur le domaine |
| API | Endpoint documenté Swagger, réponse < 500ms (p95) | Load test basique (50 users) |
| Tests | Tests unitaires + au moins 1 test d'intégration par US | Cypress pour le web (phase 2) |
| Déploiement | Feature déployée en prod via CI/CD sans intervention manuelle | Zero downtime deploy |
| SMS | Envoi testé sur numéro réel Burkina Faso | Confirmation reçue < 30s |
| Sécurité | Pas de secret en clair dans le code, HTTPS partout | Scan OWASP basique |
| KPIs de succès à J84 |  |  |
| Tontines actives | 3 minimum en production | Avec de vrais membres et vrais paiements |
| Membres | 20+ comptes créés |  |
| Volume traité | 100 000 FCFA minimum | Somme des versements confirmés |
| Taux livraison SMS | > 95% |  |
| Bugs critiques | 0 en production | Sévérité : paiement perdu, perte de données |
| Uptime API | > 99% | Mesuré sur le dernier mois |
| Revenu MRR | ≥ 1 abonnement payant | Premier euro = validation commerciale |

# 2. Résumé du backlog

50 user stories réparties sur 6 sprints de 2 semaines (12 semaines total). Priorisation MoSCoW : Must Have = livré impérativement, Should Have = livré si le temps le permet, Could Have = reportable post-MVP.

| Sprint | US Must | US Should | US Could | Total US | Story Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 — Setup & Infrastructure | 6 | 2 | 0 | 8 | 34 pts |
| Sprint 2 — Gestion des Tontines | 8 | 1 | 0 | 9 | 40 pts |
| Sprint 3 — Paiements Mobile Money | 6 | 1 | 0 | 7 | 42 pts |
| Sprint 4 — Notifications & Rappels | 4 | 2 | 2 | 8 | 28 pts |
| Sprint 5 — App Mobile (React Native) | 6 | 3 | 0 | 9 | 45 pts |
| Sprint 6 — Billing + Score Crédit v1 + Go-Live | 7 | 1 | 1 | 9 | 38 pts |
| TOTAL | 37 | 10 | 3 | 50 | 227 pts |

# 3. Backlog détaillé par sprint

Sprint 1 — Setup & Infrastructure ¦ J1–J14 (S1–S2) ¦ 34 pts

| Objectif : Environnement de dev fonctionnel, auth API déployée en prod |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 — Setup & Infrastructure | J1–J14 (S1–S2) | Story points | 34 pts |

| ID | Rôle | User Story | Critères d'acceptance | Priorité | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-001 | Dev | En tant que dev, je veux un repo GitHub avec CI/CD configuré afin d'avoir un pipeline de déploiement automatique dès le premier commit. | - Pipeline GitHub Actions construit et teste l'app à chaque PR - Déploiement automatique sur Azure si les tests passent - README avec instructions de setup local | Must | 5 |
| US-002 | Dev | En tant que dev, je veux un projet ASP.NET Core 8 structuré en modules (Tontine/Paiement/Notif/Auth) afin de respecter le découpage DDD dès le départ. | - Structure /Modules/* respectée - MediatR configuré - Swagger accessible sur /swagger - Health check sur /health | Must | 5 |
| US-003 | Dev | En tant que dev, je veux PostgreSQL + EF Core configurés avec migration initiale afin de persister les données métier. | - Connection string via Azure Key Vault (pas en clair) - Migration InitialCreate appliquée - Tables : Utilisateurs, Tontines, Membres, Tours, Versements, Notifications - Indexes sur les FK | Must | 5 |
| US-004 | Utilisateur | En tant qu'utilisateur, je veux m'inscrire avec mon numéro de téléphone et un mot de passe afin d'accéder à l'application. | - POST /api/v1/auth/register accepte { telephone, motDePasse, nom } - Validation : téléphone format international +226XXXXXXXX - SMS de confirmation envoyé via Africa's Talking - Erreur 409 si téléphone déjà utilisé | Must | 5 |
| US-005 | Utilisateur | En tant qu'utilisateur, je veux me connecter avec mon téléphone et mot de passe afin d'obtenir un JWT valide. | - POST /api/v1/auth/login retourne { accessToken, refreshToken, expiresIn } - JWT expire en 24h, refresh token en 30 jours - Erreur 401 si identifiants incorrects - Max 5 tentatives puis blocage 15min | Must | 3 |
| US-006 | Admin | En tant qu'admin, je veux un environnement Docker Compose fonctionnel afin de lancer toute la stack en une commande. | - docker-compose up démarre API + PostgreSQL + Redis - Variables d'environnement via .env.example - Volumes persistants pour PostgreSQL - Healthcheck sur tous les services | Must | 5 |
| US-007 | Dev | En tant que dev, je veux Redis configuré pour le cache des sessions afin d'améliorer les performances. | - IDistributedCache configuré sur Redis - Sessions JWT blacklistées dans Redis à la déconnexion - TTL cohérent avec expiry du JWT | Should | 3 |
| US-008 | Dev | En tant que dev, je veux Serilog configuré avec logs structurés afin de debugger et monitorer la production. | - Logs en JSON sur stdout - Niveau configurable via ASPNETCORE_ENVIRONMENT - RequestId dans chaque log - Pas de données sensibles loggées (no password, no card) | Should | 3 |

Sprint 2 — Gestion des Tontines ¦ J15–J28 (S3–S4) ¦ 40 pts

| Objectif : Créer, configurer et rejoindre une tontine — le cœur métier |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 2 — Gestion des Tontines | J15–J28 (S3–S4) | Story points | 40 pts |

| ID | Rôle | User Story | Critères d'acceptance | Priorité | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-009 | Gestionnaire | En tant que gestionnaire, je veux créer une tontine avec ses règles afin de lancer un groupe d'épargne numérique. | - POST /api/v1/tontines accepte { nom, montantCotisation, periodicite, nombreMembresMax, modeAttribution } - Tontine créée en statut BROUILLON - TontineId retourné (UUID) - Événement TontineCreeeEvent publié | Must | 8 |
| US-010 | Gestionnaire | En tant que gestionnaire, je veux activer ma tontine quand le nombre minimum de membres est atteint afin de démarrer les tours. | - PUT /api/v1/tontines/{id}/activer - Minimum 3 membres requis - Statut passe BROUILLON → ACTIVE - Premier TourDeRole créé automatiquement - SMS envoyé à tous les membres | Must | 5 |
| US-011 | Membre | En tant que membre, je veux rejoindre une tontine via un code d'invitation afin d'intégrer le groupe. | - POST /api/v1/tontines/{id}/rejoindre avec { codeInvitation } - Code unique de 6 caractères alphanumériques - Erreur 400 si tontine complète ou déjà active - Membre ajouté avec rang = position d'entrée - SMS de bienvenue envoyé | Must | 5 |
| US-012 | Gestionnaire | En tant que gestionnaire, je veux générer un code d'invitation partageable afin d'inviter des membres. | - POST /api/v1/tontines/{id}/invitation génère un code - Code expire en 7 jours - Code à usage unique ou multi-usage (configurable) - Lien deeplink généré pour l'app mobile | Must | 3 |
| US-013 | Membre | En tant que membre, je veux voir la liste de mes tontines avec le statut de chaque tour afin de suivre mon épargne. | - GET /api/v1/membres/moi/tontines retourne tontines + tour actuel - Données : nom, tour actuel, montant attendu, date limite, statut - Trié par date d'activité décroissante | Must | 3 |
| US-014 | Membre | En tant que membre, je veux voir le détail d'une tontine : liste des membres, ordre des tours, historique afin de vérifier la transparence. | - GET /api/v1/tontines/{id} retourne détail complet - Liste membres avec rang et statut paiement du tour actuel - Historique des 5 derniers tours - Montant total cotisé depuis création | Must | 5 |
| US-015 | Gestionnaire | En tant que gestionnaire, je veux clore un tour et ouvrir le suivant afin de faire progresser la tontine. | - POST /api/v1/tontines/{id}/tours/{tourId}/clore - Vérifie que tous les paiements sont confirmés ou traite les retards - Bénéficiaire reçoit notification du montant disponible - Nouveau TourDeRole créé avec prochain bénéficiaire selon rang | Must | 5 |
| US-016 | Gestionnaire | En tant que gestionnaire, je veux suspendre un membre en retard de paiement afin de protéger le groupe. | - PUT /api/v1/tontines/{id}/membres/{membreId}/suspendre - Membre passe en statut SUSPENDU - SMS de notification au membre - Événement MembreSuspenduEvent publié | Should | 3 |
| US-017 | Membre | En tant que membre, je veux voir le tour actuel : qui bénéficie, combien il manque, date limite afin d'être informé. | - GET /api/v1/tontines/{id}/tours/actuel - Retourne : bénéficiaire, montant collecté, montant manquant, % complété, date limite - Liste des payeurs et non-payeurs visibles à tous | Must | 3 |

Sprint 3 — Paiements Mobile Money ¦ J29–J42 (S5–S6) ¦ 42 pts

| Objectif : Premier paiement réel de bout en bout via Orange Money |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 3 — Paiements Mobile Money | J29–J42 (S5–S6) | Story points | 42 pts |

| ID | Rôle | User Story | Critères d'acceptance | Priorité | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-018 | Membre | En tant que membre, je veux payer ma cotisation via Orange Money afin de contribuer au tour en cours. | - POST /api/v1/versements avec { tontineId, tourId, montant } - Intégration Africa's Talking Payment API - Prompt USSD envoyé sur le téléphone du membre - Versement créé en statut EN_ATTENTE - ReferenceExterne stockée | Must | 13 |
| US-019 | Système | En tant que système, je veux recevoir le webhook de confirmation d'Orange Money afin de valider les paiements automatiquement. | - POST /api/v1/webhooks/orange-money valide signature HMAC - Versement passe EN_ATTENTE → CONFIRME - AuditEntry créé avec hash chaîné - VersementConfirmeEvent publié - Idempotence : double webhook ignoré | Must | 8 |
| US-020 | Membre | En tant que membre, je veux voir mon historique de versements avec le statut de chaque paiement afin d'avoir une preuve de mes cotisations. | - GET /api/v1/membres/moi/versements - Retourne : date, montant, tour, tontine, statut, référence externe - Filtrable par tontine et période - Exportable en PDF (phase 2) | Must | 5 |
| US-021 | Gestionnaire | En tant que gestionnaire, je veux voir l'état des paiements du tour actuel en temps réel afin de relancer les retardataires. | - GET /api/v1/tontines/{id}/tours/actuel/paiements - Liste membres : payé / en attente / retard - Montant total collecté vs attendu - Bouton relancer SMS individuel ou collectif | Must | 5 |
| US-022 | Système | En tant que système, je veux que chaque versement soit inscrit dans un audit trail immuable afin de garantir la traçabilité. | - Chaque AuditEntry contient : hash du précédent, timestamp, acteur, payload JSON - Vérification de la chaîne via GET /api/v1/tontines/{id}/audit - Toute tentative de modification détectée à la vérification | Must | 5 |
| US-023 | Membre | En tant que membre, je veux recevoir un SMS de confirmation immédiat après mon paiement afin d'avoir une preuve. | - SMS envoyé dans les 30 secondes après VersementConfirmeEvent - Contenu : montant, tontine, tour, référence - Hangfire job avec retry x3 en cas d'échec SMS | Must | 3 |
| US-024 | Gestionnaire | En tant que gestionnaire, je veux enregistrer manuellement un paiement cash afin de gérer les membres sans mobile money. | - POST /api/v1/versements/manuel avec { membreId, montant, preuveDescription } - Versement créé en statut CONFIRME directement - Acteur gestionnaire enregistré dans l'audit trail - SMS de confirmation au membre | Should | 3 |

Sprint 4 — Notifications & Rappels ¦ J43–J56 (S7–S8) ¦ 28 pts

| Objectif : Automatiser tous les rappels SMS — zéro intervention manuelle |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 4 — Notifications & Rappels | J43–J56 (S7–S8) | Story points | 28 pts |

| ID | Rôle | User Story | Critères d'acceptance | Priorité | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-025 | Système | En tant que système, je veux envoyer un SMS de rappel 3 jours avant la date limite de paiement afin de réduire les retards. | - Hangfire cron quotidien à 8h (heure locale) - Rappel envoyé si paiement en attente à J-3 et J-1 - Template : 'Rappel : votre cotisation de {montant} FCFA est due le {date}' - Log de chaque rappel envoyé | Must | 5 |
| US-026 | Système | En tant que système, je veux notifier le bénéficiaire du tour ouvert afin qu'il sache quand s'attendre à recevoir sa mise. | - SMS envoyé à l'ouverture du tour (TourOuvertEvent) - Contenu : montant attendu, nombre membres, date cible - Rappel à J-1 de la date de clôture prévue | Must | 3 |
| US-027 | Gestionnaire | En tant que gestionnaire, je veux recevoir un SMS récapitulatif hebdomadaire de la tontine afin de suivre sans me connecter. | - Envoi chaque lundi à 9h - Contenu : membres à jour / en retard, montant collecté semaine, prochain tour - Opt-out possible | Should | 3 |
| US-028 | Membre | En tant que membre, je veux recevoir un SMS si je suis marqué en retard afin d'être informé avant suspension. | - SMS envoyé J+1 après date limite si paiement non reçu - Ton bienveillant, pas accusatoire - Lien ou numéro pour contacter le gestionnaire | Must | 3 |
| US-029 | Système | En tant que système, je veux que les notifications échouées soient retentées automatiquement afin de garantir la livraison. | - Outbox pattern : notification sauvée en DB avant envoi - Hangfire retry : x3 avec backoff (5min, 15min, 1h) - Statut ECHEC après 3 tentatives + alerte admin - Dashboard Hangfire accessible en /hangfire | Must | 5 |
| US-030 | Admin | En tant qu'admin, je veux un tableau de bord des notifications envoyées afin de monitorer la fiabilité SMS. | - GET /api/v1/admin/notifications/stats - Taux livraison, nombre echecs, volume par jour - Filtrable par tontine et période | Should | 3 |
| US-031 | Gestionnaire | En tant que gestionnaire, je veux envoyer un message personnalisé à tous les membres d'une tontine afin de communiquer. | - POST /api/v1/tontines/{id}/messages avec { contenu } - Limité à 1 SMS/heure par tontine (anti-spam) - Enregistré dans l'historique des communications | Could | 3 |
| US-032 | Membre | En tant que membre, je veux pouvoir me désabonner des rappels non critiques afin de gérer mes notifications. | - SMS de désabonnement par réponse STOP - Seuls les rappels marketing désactivés (paiements critiques maintenus) - Préférence stockée sur le profil membre | Could | 3 |

Sprint 5 — App Mobile (React Native) ¦ J57–J70 (S9–S10) ¦ 45 pts

| Objectif : App Android publiée sur Play Store avec flow complet |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 5 — App Mobile (React Native) | J57–J70 (S9–S10) | Story points | 45 pts |

| ID | Rôle | User Story | Critères d'acceptance | Priorité | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-033 | Membre | En tant que membre, je veux une app mobile Android intuitive afin de gérer ma tontine depuis mon téléphone. | - React Native + Expo, Android en priorité - APK buildable en < 5 min - Taille < 30MB - Support Android 8.0+ | Must | 8 |
| US-034 | Membre | En tant que membre, je veux un écran d'accueil avec mes tontines actives et les actions urgentes afin de voir l'essentiel d'un coup d'œil. | - Card par tontine : nom, tour actuel, statut paiement personnel - Badge rouge si paiement urgent (< 3 jours) - Pull-to-refresh - Chargement en < 2 secondes | Must | 5 |
| US-035 | Membre | En tant que membre, je veux initier un paiement mobile money depuis l'app afin de payer en 3 taps. | - Bouton 'Payer ma cotisation' sur la card tontine - Confirmation avec montant et bénéficiaire - Affichage prompt USSD natif ou deeplink Orange - Feedback visuel : en cours → confirmé → notifié | Must | 8 |
| US-036 | Membre | En tant que membre, je veux voir le détail de ma tontine avec la progression visuelle du tour afin de comprendre où en est le groupe. | - Barre de progression : X/N membres ont payé - Liste membres avec checkmark vert / horloge orange / croix rouge - Montant collecté / objectif - Compte à rebours date limite | Must | 5 |
| US-037 | Gestionnaire | En tant que gestionnaire, je veux un écran de gestion avec les actions clés (relancer, clore tour) afin d'administrer depuis le mobile. | - Onglet Gestionnaire si rôle = GESTIONNAIRE - Bouton 'Relancer les retardataires' (SMS batch) - Bouton 'Clore le tour' avec confirmation - Accès audit trail des 10 derniers événements | Must | 5 |
| US-038 | Membre | En tant que membre, je veux recevoir des push notifications en plus des SMS afin d'être notifié même sans crédit téléphonique. | - Firebase Cloud Messaging configuré - Push sur : paiement confirmé, tour ouvert, rappel - Notification cliquable ouvre l'écran concerné - Gestion permissions Android | Should | 5 |
| US-039 | Nouveau membre | En tant que nouveau membre, je veux un onboarding de 3 écrans expliquant le concept afin de comprendre rapidement. | - 3 slides : c'est quoi, comment ça marche, rejoindre - Skip possible - Affiché une seule fois (flag AsyncStorage) - Localisé français | Should | 3 |
| US-040 | Membre | En tant que membre, je veux partager le code d'invitation de ma tontine via WhatsApp afin de recruter facilement. | - Bouton partager sur l'écran tontine - Message pré-formaté : 'Rejoins ma tontine sur TontinesApp : code XXXXXX' - Share native Android | Should | 3 |
| US-041 | Dev | En tant que dev, je veux une app publiée sur Google Play Store (internal testing) afin de distribuer aux bêta-testeurs. | - APK signé avec keystore sécurisé - Fiche Play Store minimale (description, captures) - Track internal testing avec 10 testeurs - CI/CD génère APK automatiquement | Must | 3 |

Sprint 6 — Billing + Score Crédit v1 + Go-Live ¦ J71–J84 (S11–S12) ¦ 38 pts

| Objectif : Premiers clients payants + score crédit visible — produit commercialisable |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 6 — Billing + Score Crédit v1 + Go-Live | J71–J84 (S11–S12) | Story points | 38 pts |

| ID | Rôle | User Story | Critères d'acceptance | Priorité | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-042 | Gestionnaire | En tant que gestionnaire, je veux choisir un plan tarifaire et payer mon abonnement via Mobile Money afin d'utiliser le service. | - Plans : Gratuit (1 tontine, 10 membres) / Pro 2000 FCFA/mois (10 tontines) / IMF sur devis - Paiement abonnement via Orange Money (même flow que cotisation) - Activation immédiate après confirmation - Facture SMS envoyée | Must | 8 |
| US-043 | Système | En tant que système, je veux calculer automatiquement le score crédit de chaque membre afin d'afficher sa fiabilité. | - Score = (cyclesCompletes*20) + (tauxPonctualite*50) + min(anciennete,24) - Recalculé à chaque VersementConfirmeEvent - Niveaux : Excellent (80+) / Bon (60-79) / Moyen (40-59) / Faible (<40) - Score visible sur profil public du membre | Must | 5 |
| US-044 | Membre | En tant que membre, je veux voir mon badge de score crédit sur mon profil afin de valoriser mon comportement de paiement. | - Écran 'Mon Profil' dans l'app mobile - Badge coloré : Vert/Bleu/Orange/Rouge selon niveau - Détail des composantes du score - Message d'encouragement contextuel | Must | 3 |
| US-045 | Gestionnaire | En tant que gestionnaire, je veux voir le score crédit des candidats à une tontine afin de décider de les accepter. | - Score visible sur la demande d'adhésion - Aucune obligation d'acceptation (le gestionnaire décide) - Historique anonymisé : X tontines complétées, taux ponctualité Y% | Must | 3 |
| US-046 | Admin | En tant qu'admin, je veux un dashboard web minimaliste afin de monitorer les métriques clés du SaaS. | - Métriques : nb tontines actives, nb membres, volume FCFA traité cette semaine - Alertes : taux erreur API > 1%, SMS echecs > 10% - Accessible sur /admin avec auth admin séparée | Must | 5 |
| US-047 | Gestionnaire | En tant que gestionnaire, je veux une landing page simple pour présenter le produit afin que de nouveaux clients s'inscrivent. | - Page statique Next.js : accroche, 3 fonctionnalités clés, pricing, CTA inscription - Responsive mobile-first - Temps de chargement < 3s - Google Analytics basique | Must | 3 |
| US-048 | Dev | En tant que dev, je veux un monitoring de production fiable afin d'être alerté avant les utilisateurs. | - Grafana + Prometheus déployés - Alertes : CPU > 80%, mémoire > 85%, erreur 5xx > 5/min - Uptime check toutes les 5 min - Runbook basique documenté | Must | 5 |
| US-049 | Membre | En tant que membre, je veux pouvoir contacter le support via WhatsApp afin d'obtenir de l'aide rapidement. | - Numéro WhatsApp business visible dans l'app et sur la landing page - Réponse garantie < 4h en heures ouvrées - FAQ de base dans l'app (5 questions fréquentes) | Should | 3 |
| US-050 | Gestionnaire | En tant que gestionnaire, je veux exporter l'historique complet de ma tontine en PDF afin d'avoir une archive. | - GET /api/v1/tontines/{id}/export/pdf - PDF : liste membres, tous les tours, tous les versements, audit trail - Signature numérique du document (hash SHA256 en bas de page) | Could | 3 |

# 4. Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Tontine | Groupe d'épargne collective rotatif : chaque membre cotise périodiquement, un membre reçoit la cagnotte totale à tour de rôle. |
| Tour de rôle | Cycle d'une tontine durant lequel un membre bénéficiaire reçoit la somme totale des cotisations. |
| Audit trail | Journal immuable des transactions, chaque entrée contenant le hash cryptographique de l'entrée précédente. |
| Score crédit | Indicateur calculé à partir du comportement de paiement d'un membre (ponctualité, cycles complétés, ancienneté). |
| Africa's Talking | Agrégateur SMS/USSD/Mobile Money couvrant Orange, Moov et Telecel en Afrique de l'Ouest. |
| MoSCoW | Méthode de priorisation : Must (obligatoire), Should (important), Could (souhaitable), Won't (hors scope). |
| Story Point | Unité relative d'effort et de complexité. Référence : US-001 (CI/CD) = 5 points. |
| Outbox pattern | Technique de fiabilité : l'événement est écrit en base de données dans la même transaction que la donnée, puis publié de manière asynchrone. |